Propuneri de modificare a Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ODG 1/2020, cu modificările ulterioare

| Nr. crt. | Varianta în vigoare a ODG 1/2020 | Variantă propusă |
| --- | --- | --- |
| 1. | Articolul 1, alineat nou | La articolul 1, alineatul (7), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul conținut: b1) măsurarea și rectificarea/actualizarea limitelor UAT de către OCPI/UAT, conform P.O. 8.5.1 - 21 – Actualizarea și rectificarea limitelor unităților administrativ-teritoriale, acolo unde se impune; |
| 2. | Articolul 1 (8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel: a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate ca urmare a contractării acestora de către UAT, cofinanţate în cadrul Programului: Livrarea 1 - Raport preliminar care conţine informaţii privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele şi graficul de execuţie a lucrărilor, alocarea resurselor materiale şi umane etc. şi se întocmeşte în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfăşurate la nivel de UAT; Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului cu 2 sublivrări: 2.1 - Planul cadastral preliminar al intravilanului; 2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare. Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale. | La articolul 1, alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel: a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate ca urmare a contractării acestora de către UAT, cofinanţate în cadrul Programului: Livrarea 1 - Raport preliminar care conţine informaţii privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele şi graficul de execuţie a lucrărilor, alocarea resurselor materiale şi umane etc. şi se întocmeşte în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfăşurate la nivel de UAT; Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului cu 2 sublivrări: 2.1 - Planul cadastral al intravilanului; 2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare. Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale. |
| 3. | Articolul 4 (2) OCPI coordonează la nivel local activităţile de înregistrare sistematică şi colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică şi recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice. Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află UAT, OCPI deschide cărţile funciare şi transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în vederea comunicării lor. | La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) OCPI coordonează la nivel local activităţile de înregistrare sistematică şi colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: monitorizează și verifică activitatea Prestatorului în teren, verifică şi recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice. Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află UAT, OCPI deschide cărţile funciare şi transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în vederea comunicării lor. |
| 4. | Articolul 11 (1) Prestatorul are obligaţia să solicite în termen de cel mult 5 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară gestionat de ANCPI. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungeşte termenul de prestare a serviciilor. | La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Prestatorul are obligaţia să solicite în termen de cel mult 5 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară gestionat de ANCPI. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungeşte termenul de prestare a serviciilor. |
| 5. | Articolul 13 (2) În vederea publicării anunţului, entitatea interesată comunică OCPI sau ANCPI următoarele documente: a) adresa privind solicitarea pentru aducerea la cunoştinţă publică pe pagina de internet special creată de ANCPI, a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se deruleaza lucrări de înregistrare sistematică; b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a ANCPI; | La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În vederea publicării anunţului, entitatea interesată comunică OCPI adresa privind solicitarea pentru aducerea la cunoştinţă publică pe pagina de internet special creată de ANCPI, a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică. OCPI va analiza solicitarea UAT în raport cu prevederile contractului de servicii și va întocmi planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a ANCPI. |
| 6. | Articolul 17 (5) Desfăşurarea campaniei de informare din această etapă, realizată la nivel de UAT/sectoare cadastrale, va fi descrisă în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" în care se va menţiona numărul şi data Procesului-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite şi a Procesului-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate. În Memoriul tehnic se vor include detalii legate de: - întâlnirile de informare cu cetăţenii: data, durata, număr de participanţi, număr de materiale informaţionale distribuite, cine a susţinut proiectul din partea autorităţilor, formatori de opinie care au participat şi susţinut campania, lista principalelor probleme ridicate; - activităţile de distribuire/afişare: număr de pliante/postere distribuite/afişate, de acţiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării; - după caz, activităţile desfăşurate în cadrul punctelor de informare: perioada în care a funcţionat punctul de informare, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.; - lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate:întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc. | La articolul 17, alineatul (5) se modifică și se completează după cum urmează: (5) Desfăşurarea campaniei de informare din această etapă, realizată la nivel de UAT/sectoare cadastrale, va fi descrisă în cadrul Raportului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" în care se va menţiona numărul şi data Procesului-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite şi a Procesului-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate. În Raportul tehnic se vor include detalii legate de: - întâlnirile de informare cu cetăţenii: data, durata, număr de participanţi, număr de materiale informaţionale distribuite, cine a susţinut proiectul din partea autorităţilor, formatori de opinie care au participat şi susţinut campania, lista principalelor probleme ridicate; - activităţile de distribuire/afişare: număr de pliante/postere distribuite/afişate, de acţiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării; - după caz, activităţile desfăşurate în cadrul punctelor de informare: perioada în care a funcţionat punctul de informare, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.; - lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate:întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc. La Raportul tehnic se vor anexa: Procesul-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite, Procesul-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate, Procesele-verbale de ședință cu cetățenii și adresele de convocare a deținătorilor în vederea identificării limitelor imobilelor. De asemenea, Procesele-verbale și adresele de convocare vor fi comunicate OCPI în ziua întocmirii. |
| 7. | Articolul 18 (2) Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor va fi evidenţiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare". | La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor va fi evidenţiată în cadrul Raportului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare". |
| 8. | Articolul 18, alineat nou | La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul conținut: (3) Anterior demarării etapei de realizare a măsurătorilor cadastrale, Prestatorul va întocmi un calendar al lucrărilor cu detalierea perioadei în care se realizează măsurătorile la teren pentru fiecare livrare parțială, cu stabilirea sectoarelor cadastrale aferente, ce va fi comunicat către ANCPI, OCPI și Primărie. Orice modificare a calendarului va fi comunicată instituțiilor implicate cu cel puțin 5 zile înainte de demararea măsurătorilor. |
| 9. | Articolul 27, alineat nou | La Articolul 27, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul conținut: (11) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, OCPI pune la dispoziția prestatorului reprezentarea grafică a limitelor UAT și a limitelor intravilanelor, din evidența sa. După verificarea în teren a informațiilor grafice cu privire la limitele administrative, puse la dispoziție de OCPI, prestatorul transmite către OCPI erorile/neconformitățile constatate. OCPI analizează și decide dacă limita UAT necesită rectificare sau actualizare și urmează procedura operațională P.O. 8.5.1 - 21 – Actualizarea și rectificarea limitelor unităților administrativ-teritoriale. |
| 10. | Articolul 27 (4) Limitele imobilelor se determină prin măsurători topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinată (măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor) în situaţia în care planurile asigură respectarea cerinţelor de precizie. Imobilul împrejmuit este acel imobil clar delimitat de imobilele învecinate, care are toate limitele materializate prin elemente stabile în timp, precum: garduri, drumuri, calcane/faţade ale construcţiilor, clar identificabile. | La Articolul 27, alineatul (4) se completează după cum urmează: (4) Limitele imobilelor se determină prin măsurători topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinată (măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor) în situaţia în care planurile asigură respectarea cerinţelor de precizie. Imobilul împrejmuit este acel imobil clar delimitat de imobilele învecinate, care are toate limitele materializate prin elemente stabile în timp, precum: garduri, drumuri publice, cursuri de ape sau amenajări ale malurilor și îndiguiri, calcane/faţade ale construcţiilor, clar identificabile. |
| 11. | Articolul 27 (5) Delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor imobilelor. În cazul în care, deşi convocaţi, deţinătorii nu se prezintă, Prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor în lipsa acestora. | La articolul 27, alineatul (5) se modifică și se completează după cum urmează: (5) Delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor imobilelor, conform calendarului lucrărilor la teren. În cazul în care, deşi convocaţi, deţinătorii nu se prezintă, Prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor în lipsa acestora, iar Fișele de date ale imobilelor vor fi semnate de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului, și de reprezentantul Primăriei. |
| 12. | Articolul 27 | La Articolul 27, după alineatul (5) se introduc alineatele (51), (52) și (53) după cum urmează: (51) Pentru monitorizarea și verificarea activității Prestatorului, personalul desemnat din cadrul OCPI realizează deplasări la teren. (52) În cazul în care, pentru întocmirea planului cadastral, Prestatorul utilizează ca suport ortofotoplanul, acesta se realizează conform dispozițiilor din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 cu modificările și completările ulterioare. Ortofotoplanul se depune spre recepție la CNC. (53) În cazul utilizării ortofotoplanului întocmit potrivit alin. (52), Prestatorul va face mențiuni în cadrul Raportului tehnic cu privire la acest aspect. |
| 13. | Articolul 28 (3) Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepţia subtraversărilor, iar dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare se respectă ierarhia: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate. | Articolul 28, alineatul (3) se modifică și se completează după cum urmează: (3) Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor, identificate conform realității din teren, respectiv conform detaliilor fixe identificate în teren. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepţia subtraversărilor, iar dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare se respectă ierarhia: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate. Intersecția imobilelor de tip liniar va primi număr cadastral distinct. |
| 14. | Articolul 28 (4) În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar pentru înregistrarea suprafeţelor rezultate se procedează astfel: a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate; b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. Când suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară. | Articolul 28 alineatul (4) se modifică și se completează după cum urmează: (4) În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar pentru înregistrarea suprafeţelor rezultate se procedează astfel: a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate, atunci când se identifică fie vecinătățile, fie identificatorii topografici sunt in concordanță cu cei din actele de proprietate; b) dacă imobilul este împrejmuit, în situaţia în care, ca urmare a identificării geometriei imobilului determinată conform înregistrării sistematice, se constată faptul că deţinătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai cu privire la anumiți identificatori topografici, care nu compun sau compun doar parţial geometria imobilului, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai cu privire la suprafaţa pentru care există acte juridice, iar pentru diferenţa de suprafaţă se va nota posesia în favoarea deţinătorului, în aceeaşi carte funciară; c) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. Când suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară. Pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru si carte funciara în conformitate cu prevederile art. 98, 99 și 100 din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023, cu modificările și completările ulterioare, se vor prelua suprafețele înscrise în cărțile funciare, în situația în care nu există deficit de suprafață la nivel de tarla/cvartal. |
| 15. | Articolul 28, alineate noi | La articolul 28, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) și (6) după cum urmează: (5) În cazul imobilelor mixte, compuse din cel puțin o parcelă cu destinația de intravilan și cel puțin o parcelă cu destinația de extravilan, la înregistrarea suprafețelor se va proceda astfel: a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate, atunci când se identifică fie vecinătățile, fie identificatorii topografici sunt in concordanță cu cei din actele de proprietate; b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. c) dacă suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, pentru imobilele situate în zone necooperativizate se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară. Pentru imobilele situate în zone foste cooperativizate, pentru suprafața deținută în plus rezerva va rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va nota în partea a II-a a cărții funciare mențiunea proprietar neidentificat, rezerva comisiei locale de fond funciar, iar dreptul de proprietate nu este intabulat. (6) În cazul zonelor foste cooperativizate, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora se înscriu în cartea funciară, conform dispoziţiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii, cu modificările şi completările ulterioare, în lipsa actelor de proprietate şi se intabulează dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în baza următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către deținătorii construcțiilor şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului, care efectuează lucrările de înregistrare sistematică; b) certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul, întocmit conform Anexei nr. 27 din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023 cu modificările și completările ulterioare. |
| 16. | Articolul 29 alineatul (5) - în cazul imobilelor care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale; | La articolul 29, alineatul (5), prima liniuță se modifică astfel: - în cazul imobilelor care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care în cartea funciară se notează în partea a II-a mențiunea proprietar neidentificat, rezerva comisiei locale de fond funciar, fără ca dreptul de proprietate să fie intabulat; |
| 17. | Articolul 30, alineat nou | La Articolul 30, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul conținut: (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care prin alte acte normative nu se prevede altfel, în documentele tehnice ale cadastrului nu se înregistrează construcții fără legătură constructivă la sol și instalații care deservesc construcțiile. |
| 18. | Articolul 30 (2) Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară conform legii în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare. | La articolul 30, alineatul (2) se modifică astfel: (2) Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară conform legii în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza situaţiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate conform art. 11 alin. (2) lit. f) din Lege şi necontestate în perioada de afişare publică. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare și a adeverinței de însușire emisă pentru imobilele contestate, semnată de Primarul UAT. |
| 19. | Articolul 30, alineat nou | La Articolul 30, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul conținut: (5) În cărțile funciare deschise ca urmare a înregistrării sistematice, pentru imobilele cu construcţii de tip condominiu, precum și pentru imobilele aferente care le deservesc conform cotelor părți, înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice se vor prelua integral, fără modificarea cotelor deținute. |
| 20. | Articolul 31, litera nouă | La articolul 31, alineatul (2) după litera e) se introduce litera e1) cu următorul conținut: e1) mențiuni cu privire la adresa electronică, adresa poștală și numărul de telefon al deținătorilor; |
| 21. | Articolul 31 (5) Fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă trebuie să fie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate precum şi de către prestator | La Articolul 31, alineatul (5) se modifică după cum urmează: (5) Fişele întocmite pentru posesori, cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă la nivel de sector, precum și cele aferente imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în lipsa actelor de proprietate, trebuie să fie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate precum şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului. |
| 22. | Articolul 31, alineat nou | La Articolul 31, după alineatul (9) se introduce alineatul (10) cu următorul conținut: (10) În vederea comunicării datelor privitoare la imobile conform Anexei nr. 18, cu ocazia efectuării interviurilor la teren, Prestatorul va completa Fișa de date cu informațiile privind adresa poștală, adresa electronică și numărul de telefon al deținătorilor. |
| 23. | Articolul 32 (4) Imobilul cu deţinător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituţie implicată nu poate să pună la dispoziţie informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deţinătorului. Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea UAT. | La articolul 32, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Imobilul cu deţinător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituţie implicată nu poate să pună la dispoziţie informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deţinătorului. Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, se notează în partea a II-a a cărții funciare mențiunea proprietar neidentificat, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. |
| 24. | Articolul 34, alineat nou | La articolul 34, după alineatul (12), se introduce alineatul (13) cu următorul conținut: (13) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru si carte funciară cu mențiunea "Imobil inregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral .../ înscris în Cartea Funciară nr ... ", în lucrarea de cadastru sistematic vor fi preluate înscrierile active din cele 2 cărţi funciare sporadice și afectate de suprapunerea reală, iar la fișierul .cgXML aferent imobilului din cadastru sistematic se notează existența situației juridice a suprapunerii reale, cu menținerea tuturor proprietarilor înscriși și se va asocia numărul cărții funciare care a fost deschisă prima. |
| 25. | Articolul 35, litera nouă | La articolul 35, alineatul 1) după litera c) se introduce litera d) după cum urmează: d) imobilelor din unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise procesele-verbale de punere în posesie şi/sau titluri de proprietate. |
| 26. | Articolul 35 (2) Persoana care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza identificării efectuate de către prestator şi cel puţin un reprezentant al UAT sub condiţia prezentării următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată/reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică; b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că: (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există. | La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Persoana care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza identificării efectuate de către prestator şi cel puţin un reprezentant al UAT sub condiţia prezentării următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului, care efectuează lucrările de înregistrare sistematică; b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că: (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există. |
| 27. | Articolul 35, alineate noi | La articolul 35, după alineatul (2) se introduc alineatele (21), (22) și (23) după cum urmează: (21) În situaţia terenurilor din extravilan ce fac obiectul înregistrării sistematice, care se suprapun cu limitele fondului forestier înscrise în amenajamentele silvice, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt, în favoarea posesorului terenului respectiv, cu condiţia prezentării următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către deţinător şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului care efectuează lucrările de înregistrare sistematică; b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, în care se va menţiona poziţia din Registrul agricol în care figurează înregistrat deţinătorul imobilului, precum şi faptul că nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţele Registrului agricol ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; c) nota de constatare întocmită pe baza datelor din teren de către reprezentanţii ocolului silvic care administrează fondul forestier, împreună cu proprietarul terenului şi persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică, care să ateste faptul că nu sunt litigii cu privire la hotarul dintre cele două proprietăţi. (22) În cazul imobilelor terenuri primite la schimb în baza decretelor de expropriere se va înscrie posesia în favoarea posesorului, sub condiţia prezentării următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către deţinător şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului care efectuează lucrările de înregistrare sistematică; b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, în care se va menţiona: (i) poziţia din Registrul agricol în care figurează înregistrat deţinătorul imobilului; (ii) decretul de expropriere în baza căruia s-a realizat schimbul de terenuri. (23) În cazul imobilelor terenuri primite ca urmare a actului/măsurii de strămutare se va înscrie posesia în favoarea posesorului, sub condiţia prezentării următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către deţinător şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau reprezentant al Prestatorului care efectuează lucrările de înregistrare sistematică; b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, în care se va menţiona: (i) poziţia din Registrul agricol în care figurează înregistrat deţinătorul imobilului; (ii) actul de strămutare, dacă unitatea administrativ-teritorială identifică un astfel de act; (iii) declaraţia autentică pe propria răspundere a posesorului cu privire la faptul strămutării. |
| 28. | Articolul 35 (9) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) cu privire la calitatea de posesor, în cuprinsul fişierelor cgXML, în tag-ul < identified>, aferent tag- ului părinte < person>, se va trece valoarea,false'. La deschiderea cărţilor funciare se va opera din oficiu înscrierea provizorie în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. | La articolul 35, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: (9) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) cu privire la calitatea de posesor, în cuprinsul fişierelor cgXML, în tag-ul < identified>, aferent tag- ului părinte < person>, se va trece valoarea,false'. În cartea funciară se notează în partea a II-a mențiunea proprietar neidentificat, fără a se intabula dreptul de proprietate. |
| 29. | Articol nou | După articolul 35 se introduce un nou subcapitol, 1.3.4.4. Stabilirea destinaţiei şi a categoriei de folosinţă, precum și un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins: 1.3.4.4. Stabilirea destinaţiei şi a categoriei de folosinţă Art. 351. – (1) Destinaţiile şi categoriile de folosinţă ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren şi se înscriu cu denumirile stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele acestora se stabilesc prin măsurători expeditive. (2) Potrivit Legii, situaţia reflectată în documentele tehnice cadastrale se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală până la proba contrară şi în consecinţă, se va înscrie categoria de folosinţă actuală din teren. |
| 30. | Articolul 37 (3) În situaţia în care în termenul stabilit, primarul nu răspunde solicitării Prestatorului privind contrasemnarea documentelor tehnice, se va aplica procedura aprobării tacite, conform Legii. | La articolul 37, alineatul 3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În situaţia în care în termenul stabilit, primarul nu răspunde solicitării Prestatorului privind contrasemnarea documentelor tehnice, situaţia reflectată de acestea se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară. |
| 31. | Articolul 39 (1) Documentaţia în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos. Nr. crt.; Livrabil; Format/nr. exemplare. Format analogic; Format digital. 1; Plan cadastral preliminar al intravilanului; Nu; .tiff georeferenţiat, .shp sau.dxf. * Sublivrarea Plan cadastral preliminar al intravilanului poate fi efectuată oricând pe parcursul Activităţii "Derularea lucrărilor de specialitate". Conţinutul Planului cadastral preliminar al intravilanului este prezentat în Anexa nr. 1A. Sublivrarea - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Nr. crt.; Livrabil; Format/nr. exemplare. Format hârtie; Format digital. 1; Adeverinţa privind contrasemnarea documentelor, după caz; 1 ex.; .pdf. 2; Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, inclusiv a campaniei de informare publică realizate; nu; .pdf. 3; Fişele de date ale imobilelor; 1 ex.*); .pdf**). 4; Actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru; 1 ex*); .pdf**). 5; Fişierele .cgxml; nu; .xml**). 6; Registrul cadastral al imobilelor; nu.; .pdf. 7; Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători; nu.; .pdf, .xls. 8; Planurile cadastrale; nu; .tiff georeferenţiat,.pdf, .shp, sau.dxf. 9; Planul sectoarelor cadastrale (pentru lucrările efectuate la nivel de UAT); nu; .tiff georeferenţiat,.pdf., .shp sau.dxf. *) Fişele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziţia prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda în format analogic **) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de prestator în aplicaţia informatică pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice. | La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut: (1) Documentaţia în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos. Sublivrarea - Plan cadastral al intravilanului* Nr. crt.; Livrabil; Format/nr. exemplare. Format digital. 1; Plan cadastral al intravilanului; .tiff georeferenţiat, .shp sau.dxf. * Sublivrarea Plan cadastral al intravilanului poate fi efectuată oricând pe parcursul Activităţii "Derularea lucrărilor de specialitate". Conţinutul Planului cadastral al intravilanului este prezentat în Anexa nr. 1A. Sublivrarea - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Nr. crt.; Livrabil; Format/nr. exemplare. Format hârtie; Format digital. 1; Adeverinţa privind contrasemnarea documentelor, după caz; 1 ex.; .pdf. 2; Raportul tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, inclusiv a campaniei de informare publică realizate; nu; .pdf. 3; Avizul emis de CNC pentru ortofotoplanul întocmit de Prestator, dacă este cazul; nu; .pdf. 4; Fişele de date ale imobilelor; 1 ex.*); .pdf**). 5; Actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru; 1 ex*); .pdf**). 6; Fişierele .cgxml; nu; .xml**). 7; Registrul cadastral al imobilelor; nu.; .pdf. 8; Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători; nu.; .pdf, .xls. 9; Planurile cadastrale; nu; .tiff georeferenţiat,.pdf, .shp, sau.dxf. 10; Planul sectoarelor cadastrale (pentru lucrările efectuate la nivel de UAT); nu; .tiff georeferenţiat,.pdf., .shp sau.dxf. *) Fişele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziţia prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda în format analogic **) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de prestator în aplicaţia informatică pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice. |
| 32. | Articolul 39 (2) Un sector cadastral încărcat în aplicaţia informatică se consideră complet atunci când este format din toate imobilele care acoperă suprafaţa acestuia, fără suprapuneri sau goluri între geometrii. | La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul conținut: (2) Prestatorul are obligația introducerii informațiilor grafice și textuale aferente sectoarelor cadastrale rezultate din măsurători în secțiunea dedicată acestora din sistemul informatic. Un sector cadastral încărcat în aplicaţia informatică se consideră complet atunci când este format din toate imobilele care acoperă suprafaţa acestuia, fără suprapuneri sau goluri între geometrii. |
| 33. | Articolul 39 (4) Exceptând fişierele.cgxml şi.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întruneşte condiţiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Forma analogică (hârtie) a livrabilelor trebuie să conţină menţionarea explicită a acestei semnături şi numele/denumirea Prestatorului care a semnat electronic. Utilizarea semnăturii electronice calificate exclude aplicarea ştampilei Prestatorului şi semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepţia Fişelor de date ale imobilelor cu posesori şi Fişelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafaţă pentru care există consimţământul titularilor la diminuarea suprafeţelor, caz în care fişele de date vor fi semnate olograf de posesori/proprietari şi de reprezentantul Prestatorului. | La articolul 39, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut: (4) Exceptând fişierele .cgxml şi.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întruneşte condiţiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică Utilizarea semnăturii electronice calificate exclude aplicarea ştampilei Prestatorului şi semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepţia Fişelor de date ale imobilelor cu posesori, Fişelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafaţă pentru care există consimţământul titularilor la diminuarea suprafeţelor, precum și cele aferente imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în lipsa actelor de proprietate, caz în care fişele de date vor fi semnate olograf de posesori/proprietari şi de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau de reprezentant al Prestatorului. |
| 34. | Articolul 46 (1) OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop şi pune la dispoziţia primăriei datele despre imobil, în format digital, conform Anexei nr. 18. (2) In scopul unei mai bune informări a deţinătorilor, datele privitoare la imobile conform Anexei 18, sunt puse la dispoziţia acestora potrivit menţiunilor din Registrul cadastral al imobilelor prin afişarea pe site-ul ANCPI www.ancpi.ro. | Articolul 46 se modifică și va avea următorul conținut: (1) OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop şi pune la dispoziţia primăriei datele despre imobil, în format digital și analogic, conform Anexei nr. 18 spre a fi comunicate deținătorilor. De asemenea, datele privitoare la imobile conform Anexei nr. 18 sunt afișate de OCPI pe site-ul ANCPI: www.ancpi.ro. (2) În scopul unei mai bune informări a deţinătorilor, anterior publicării, datele privitoare la imobile conform Anexei nr. 18 sunt comunicate acestora potrivit menţiunilor din Registrul cadastral al imobilelor prin grija Primăriei. |
| 35. | Articolul 49 (2) Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare (denumită în continuare comisie) se constituie prin decizie a directorului OCPI cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru afişarea documentelor tehnice ale cadastrului spre publicare. Comisia este formată din membri titulari şi membri supleanţi. | La articolul 49, alineatul (2) se modifică după cum urmează: (2) Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare (denumită în continuare comisie) se constituie prin decizie a directorului OCPI cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru afişarea documentelor tehnice ale cadastrului spre publicare. Comisia este formată din membri titulari și membri supleanţi, din partea Primăriei, OCPI și Prestatorului. Comisia va avea unul sau mai mulți secretari din partea OCPI. Procesele verbale de soluționare a contestațiilor vor fi redactate de oricare dintre membrii comisiei. |
| 36. | Articolul 49 (12) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afişării publice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data finalizării perioadei de afişare. | La articolul 49, alineatul (12) se modifică după cum urmează: (12) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afişării publice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data finalizării perioadei de afişare. Cererile de rectificare se soluționează cu votul majorității absolute a membrilor Comisiei, respectiv cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor titulari. |
| 37. | Articolul 53 (5) Durata activităţilor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte în funcţie de obiectul lucrărilor, conform Tabelelor nr. 1 şi 2. Tabel nr. 1 Activităţi pentru lucrări realizate la nivel de UAT Nr. crt.; Descriere activitate; Responsabil de activitate; Durata estimată a activităţii (zile). 1; Realizare Livrare 1 «Raport Preliminar»; Prestator; 25. 2; Verificarea şi recepţia Livrării 1 «Raport Preliminar»; Achizitor; 10. 3; Acceptanţă Livrare 1 «Raport Preliminar»; Achizitor; 5. 4; Derularea lucrărilor de specialitate şi realizare Livrare 2, care conţine 2 sublivrări: Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului Sublivrarea 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare; Prestator; 240-500. 5; Verificarea şi recepţia Livrării 2, care include: - Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului - Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare; OCPI; 10 40-100. 6; Acceptanţa - Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului - Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare; Achizitor; 5 5/livrare/livrare parţială. 7; Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului; Primărie, OCPI; 7. 8; Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi primirea cererilor de rectificare; Primărie, OCPI; 60. 9; Soluţionarea cererilor de rectificare; OCPI, Prestator, UAT prin reprezentanţi desemnaţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare; 90. 10; Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare şi realizare Livrare 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»; Prestator; 30. 11; Verificarea şi recepţia Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»; OCPI; 25. 12; Acceptanţa Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»; Achizitor; 5. | La alineatul (5) al articolului 53, Tabelul nr. 1 se modifică astfel: (5) Durata activităţilor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte în funcţie de obiectul lucrărilor, conform Tabelelor nr. 1 şi 2. Tabel nr. 1 Activităţi pentru lucrări realizate la nivel de UAT Nr. crt.; Descriere activitate; Responsabil de activitate; Durata estimată a activităţii (zile). 1; Realizare Livrare 1 «Raport Preliminar»; Prestator; 25. 2; Verificarea şi recepţia Livrării 1 «Raport Preliminar»; Achizitor; 10. 3; Acceptanţă Livrare 1 «Raport Preliminar»; Achizitor; 5. 4; Derularea lucrărilor de specialitate şi realizare Livrare 2, care conţine 2 sublivrări: Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral al intravilanului Sublivrarea 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare; Prestator; 240-500. 5; Verificarea şi recepţia Livrării 2, care include: - Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Plan cadastral al intravilanului - Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare; OCPI; 10 40-100. 6; Acceptanţa - Sublivrării 2.1 - Plan cadastral al intravilanului - Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare; Achizitor; 5 5/livrare/livrare parţială. 7; Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului; Primărie, OCPI; 7. 8; Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi primirea cererilor de rectificare; Primărie, OCPI; 60. 9; Soluţionarea cererilor de rectificare; OCPI, Prestator, UAT prin reprezentanţi desemnaţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare; 90. 10; Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare şi realizare Livrare 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»; Prestator; 30. 11; Verificarea şi recepţia Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»; OCPI; 25. 12; Acceptanţa Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»; Achizitor; 5. |
| 38. | Articolul 55 (1) Activitatea de verificare şi recepţie a livrărilor, cu excepţia Raportului preliminar, se efectuează de către Comisia de la nivelul OCPI, stabilită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Personalul care va avea atribuţii de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică poate include specialişti precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenţi registratori, specialişti GIS/IT. | La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Activitatea de verificare şi recepţie a livrărilor, cu excepţia Raportului preliminar, se efectuează de către Comisia de la nivelul OCPI, stabilită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Personalul care va avea atribuţii de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică poate include specialişti cadastru, carte funciară, juridic, GIS/IT. |
| 39. | Articolul 55 (2) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente. | La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren, dacă se impune, pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente. |
| 40. | Articolul 55 (3) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atribuţii: a) verificarea actelor juridice depuse; b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse; c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice. (3) Lista imobilelor verificate se ataşează procesului verbal de recepţie a documentaţiei tehnice de înregistrare sistematică. | La articolul 55, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Verificarea actelor juridice este în sarcina specialistului de carte funciară, care are ca atribuţii: a) verificarea actelor juridice depuse; b) verificarea modului în care informațiile din actele juridice încărcate în aplicație au fost integrate în cadrul lucrării; c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice. |
| 41. | Articolul 60 În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 - Raport preliminar; Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, care include 2 sublivrări: Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului; Sublivrarea 2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare. Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale. | La articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins: În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 - Raport preliminar; Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, care include 2 sublivrări: Sublivrarea 2.1 - Planul cadastral al intravilanului; Sublivrarea 2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare. Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale. |
| 42. | Articolul 72 (1) Activitatea de verificare şi recepţie a Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare include verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 Plan cadastral preliminar al intravilanului şi Sublivrării 2.2 Documente tehnice ale cadastrului spre publicare. | La articolul 72, alineatul (1) se modifică după cum urmează: (1) Activitatea de verificare şi recepţie a Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare include verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Planul cadastral al intravilanului şi Sublivrării 2.2 Documente tehnice ale cadastrului spre publicare. |
| 43. | Articolul 72 (2) Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului Comisia de recepţie din cadrul OCPI verifică corectitudinea planului cadastral preliminar din punct de vedere al reprezentării în Stereo70 a unui număr de 10% din numărul imobilelor prezentate (detalii planimetrice şi adresa administrativă). Livrabilele se vor preda exclusiv în format electronic, semnate cu semnătură digitală calificată: a) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 10% din totalul imobilelor verificate, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilul şi îl redepune la OCPI. b) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 10% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră nepredată. În acest caz, Comisia de recepţie întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. | La articolul 72, alineatul (2) se modifică după cum urmează: (2) Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Planul cadastral al intravilanului Comisia de recepţie din cadrul OCPI verifică corectitudinea planului cadastral al intravilanului din punct de vedere al reprezentării în Stereo70 a imobilelor prezentate (detalii planimetrice şi adresa administrativă). Livrabilele se vor preda exclusiv în format electronic, semnate cu semnătură digitală calificată: a) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 10% din totalul imobilelor, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilul şi îl redepune la OCPI. b) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 10% din totalul imobilelor, întreaga livrare se consideră nepredată. În acest caz, Comisia de recepţie întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. |
| 44. | Articolul 73 În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificaţiile tehnice - Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte în Anexa nr. 10. | La articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins: Prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificaţiile tehnice - Tabel Livrabile, în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte în Anexa nr. 10. |
| 45. | Articolul 75 (1) Comisia de recepţie din cadrul OCPI va proceda la determinarea numărului de imobile şi stabilirea listei cu imobilele care se verifică astfel: Numărul imobilelor livrate (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării. Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde: - N1 = numărul imobilelor care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare - N2 = 10% din NT-N1- se va selecta în mod aleatoriu un număr N2 de ID-uri (10% imobile de verificat din imobilele care nu conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare) | La articolul 75, alineatul (1) se modifică după cum urmează: (1) Comisia de recepţie din cadrul OCPI va proceda la verificarea documentelor tehnice ale cadastrului înainte de etapa de afișare publică. Numărul imobilelor livrate (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării. În etapa de verificare și recepție, Comisia de recepție utilizează rapoartele generate automat de sistemul informatic e-Terra, în funcție de elementele ce fac obiectul verificării. Comisia de recepție face verificări, dar fără a se limita la acestea, cu privire la: - existența golurilor și/sau suprapunerilor între imobilele care compun sectorul cadastral, precum și între acestea și imobilele din sectoarele cadastrale limitrofe; - imobilele care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare; - integrarea cărților funciare active deschise conform înregistrării sporadice sau provenite din conversia cărților funciare pe hârtie; - modul de utilizare a informațiilor din DDAPT, puse la dispoziție de oficiul teritorial; - reprezentarea grafică a imobilelor prin utilizarea suporturilor cartografice existente, din punct de vedere al amplasamentului, formei și a detaliilor topografice, iar în cazul constatării diferenţelor, membrii comisiei de recepție efectuează verificări în teren; - corespondența între datele introduse în sistem prin fișierele .cgxml și informațiile din actele atașate; - integrarea actelor juridice colectate, conform prevederilor legale; - corespondenta sectoarele cadastrale predate spre verificare cu cele care fac obiectul contractului de prestări servicii în vigoare la data predării la OCPI a livrării; - Existența contrasemnării de către Primar a documentelor tehnice cadastrale, după caz; - Corespondenta limitelor unității administrativ-teritoriale, deținute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară, cu limita imobilelor stabilite conform realității din teren, urmând ca limitele să se rectifice/actualizeze, dacă este cazul, conform P.O. 8.5.1-21- Actualizarea și rectificarea limitelor unităților administrativ-teritoriale; - Conținutul adeverinței de posesie emisă de Primărie, prin sondaj, dacă există următoarele date și informații: - Adeverința face referire la identificatorul (ID) asociat imobilului de către Prestator, în cadrul lucrării de înregistrare sistematică; - Adeverința conține CNP-ul posesorilor și adresa de domiciliu a acestora; - Adeverința conține elementele de localizare a terenului în cauză (denumirea toponimică a locului, număr tarla, număr parcelă, titlu, după caz); - Planul cadastral, din punct de vedere al reprezentării imobilelor, formă, configurație, suprafață și încadrare în sistemul Stereo 70, pe baza măsurătorilor efectuate în teren. m) dacă Prestatorul a efectuat ultima verificare/descărcare a datelor cu privire la imobilele înregistrate în evidenţele OCPI, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării şi că toate imobilele care aveau carte funciară deschisă în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară au fost incluse în mod corect în lucrarea de înregistrare sistematică. n) structura/consistenţa şi respectarea regulilor topologice a fişierelor .cgxml, conform Specificaţiilor tehnice. o) corectitudinea/acurateţea integrării informaţiilor şi datelor preluate de la OCPI, primării, alte instituţii şi deţinători, cu datele obţinute în urma lucrărilor de teren. p) corectitudinea datelor introduse în fişierele .cgxml şi dacă datele din fişierele .cgxml sunt corect incluse în celelalte livrabile prevăzute în Specificaţiile tehnice: Raportul tehnic, Registrul cadastral, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători etc. (2) Imobilele se verifică atât pe componenta cadastru, cât şi pe componenta carte funciară. |
| 46. | Articolul 76 - În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte la Anexa nr. 11. | La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor, întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale. În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte la Anexa nr. 11. |
| 47. | Articolul 76 (2) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăseşte la Anexa nr. 11. La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte notificarea aferentă etapei 1 şi o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile. | La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăseşte la Anexa nr. 11. |
| 48. | Articolul 78 Din punct de vedere calitativ se verifică: a) dacă Prestatorul a efectuat ultima verificare/descărcare a datelor cu privire la imobilele înregistrate în evidenţele OCPI, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării şi că toate imobilele care aveau carte funciară deschisă în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară au fost incluse în mod corect în lucrarea de înregistrare sistematică. b) structura/consistenţa şi respectarea regulilor topologice a fişierelor .cgxml, conform Specificaţiilor tehnice. c) corectitudinea/acurateţea integrării informaţiilor şi datelor preluate de la OCPI, primării, alte instituţii şi deţinători, cu datele obţinute în urma lucrărilor de teren. d) corectitudinea datelor introduse în fişierele .cgxml şi dacă datele din fişierele .cgxml sunt corect incluse în celelalte livrabile prevăzute în Specificaţiile tehnice: Memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, Registrul cadastral, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători etc. | Se abrogă |
| 49. | Articolul 79 În cazul memoriului tehnic se verifică dacă sunt detaliate cel puţin elementele enumerate mai jos şi conţinutul acestora este corespunzător cerinţelor lucrării: a) Date generale despre lucrare b) Prezentarea lucrărilor topografice şi cadastrale efectuate în cadrul lucrării: - metodele de întocmire a lucrării - descrierea soluţiei tehnice adoptate - procentul din suprafaţa UAT- ului şi zonele în care s-au efectuat măsurători clasice şi GPS - aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite - măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GPS - descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare şi inventarele de coordonate ale acestora - transformări de coordonate, dacă este cazul - detalierea modului de realizare a campaniei de informare locală. c) Modul de integrare a înregistrărilor cadastrale existente | Articolul 79 se modifică și va avea următorul conținut: În cazul Raportului tehnic se verifică dacă sunt detaliate cel puţin elementele enumerate mai jos şi conţinutul acestora este corespunzător cerinţelor lucrării: a) Date generale despre lucrare b) Prezentarea lucrărilor topografice şi cadastrale efectuate în cadrul lucrării: - metodele de întocmire a lucrării; - descrierea soluţiei tehnice adoptate; - procentul din suprafaţa UAT- ului şi zonele în care s-au efectuat măsurători clasice şi GPS; - aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite; - măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GNSS, precum și realizarea ortofotoplanului dacă este cazul; - aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite; - echipamente folosite pentru realizarea ortofotoplanului și precizia obținută, dacă este cazul; - măsurători la teren pentru determinarea coordonatelor reperilor fotogrammetrici şi punctelor de verificare: măsurători, descrieri topografice şi fişiere cu coordonatele; - descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare şi inventarele de coordonate ale acestora; - transformări de coordonate, dacă este cazul; - detalierea modului de realizare a campaniei de informare locală; - existența anexelor. c) Modul de integrare a înregistrărilor cadastrale existente. |
| 50. | Articolul 80 (2) Având în vedere faptul că fişa de date constituie un document de lucru al prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat, în cadrul procesului de recepţie se verifică doar existenţa acesteia, nu şi conţinutul, excepţie făcând: fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă, fişe de date care trebuie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate. | La articolul 80, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Având în vedere faptul că fişa de date constituie un document de lucru al prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat, în cadrul procesului de recepţie se verifică doar existenţa acesteia, nu şi conţinutul. Prin excepţie, se vor verifica și din punct de vedere al conținutului fişele întocmite pentru posesori, cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă, precum și cele aferente imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în lipsa actelor de proprietate care trebuie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate și de persoana fizică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, în calitate de Prestator sau de reprezentant al Prestatorului. |
| 51. | Articolul 82 (1) Verificarea aspectelor tehnice ale fişierelor .cgxml se realizează de către specialistul de cadastru. Dacă consideră necesar poate efectua verificări în teren ale imobilelor incluse în eşantionul de verificare, pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor. Totodată, se verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente; corectitudinea determinării şi introducerii în fişierul .cgxml a datelor textuale aferente imobilului (adresa, suprafeţe etc.) din documentele ataşate, planuri parcelare, realitatea din teren etc; dacă datele imobilului se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului. Imobilele înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi imobilele pentru care au fost alocate numere cadastrale conform codului 2.2.1 - Recepţie dezlipire/alipire şi pentru care specialistul cadastru constată faptul că sunt poziţionate incorect nu vor constitui piedică la recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică. Specialistul cadastru va sesiza comisia constituită la nivelul oficiului în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (3) din lege. | La articolul 82, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Verificarea aspectelor tehnice ale fişierelor .cgxml se realizează de către specialistul de cadastru. Se efectuează verificări la teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor. Totodată, se verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente; corectitudinea determinării şi introducerii în fişierul .cgxml a datelor textuale aferente imobilului (adresa, suprafeţe etc.) din documentele ataşate, planuri parcelare, realitatea din teren etc; dacă datele imobilului se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului. |
| 52. | Articolul 84 (2) Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml din eşantionul verificat corespund celor din Registrul cadastral. | La articolul 84, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml corespund celor din Registrul cadastral. |
| 53. | Articolul 85 Cu privire la la livrabilul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 3. Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml din eşantionul verificat corespund celor din Opis. | Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins: Cu privire la livrabilul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 3. Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml corespund celor din Opis. |
| 54. | Articol nou | După articolul 86, se introduce un nou articol, articolul 861, cu următorul cuprins: În procesul de recepție, comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică semnalează inginerului șef erorile topologice constatate între stratul imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului aflate în procesul de recepție și stratul limitelor administrative din sistemul informatic e-Terra, în vederea stabilirii situației de rectificare și demararea procedurii conform prevederilor P.O. 8.5.1 - 21 – Actualizarea și rectificarea limitelor unităților administrativ-teritoriale. Erorile menționate anterior nu constituie piedică la recepția documentației întocmite corect. |
| 55. | Articolul 103 (2) În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte Anexa nr. 16. | La articolul 103, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte Anexa nr. 16. |
| 56. | ANEXA Nr. 1A PLAN CADASTRAL PRELIMINAR AL INTRAVILANULUI Conţinutul planului cadastral preliminar al intravilanului: • Titlul: Plan cadastral al intravilanului; • Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; • Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70; • Legenda; • Direcţia Nord; • Limita UAT; • Denumirea executantului (4 cm x 2 cm), semnătura, data întocmirii; • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea; • Limitele imobile; • Numerele administrativ pentru imobilelor din intravilan acolo unde sunt atribuite de autoritatea locală; • Limitele construcţiilor definitive; • Toponimie (denumiri: drumuri şi străzi); • Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; • Grosimi linii: - Cadru planşă - 0,5 mm; - Limita de judeţ - 1 mm cu culoarea roşu; - Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu; - Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru; - Limita imobil - 0,4 mm, cu negru; - Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru; • Texte Denumire; Înălţime (mm); Stil (M,Mm,m); Înclinare (V, I); Culoare. Judeţ; 8; Majusculă; Vertical; Negru. UAT; 8; Majusculă; Vertical; Negru. Localităţi; 8; Maj. şi minusculă; Vertical; Negru. Hidrografie; 2; Maj. şi minusculă; Italic; Albastru. Titlu; 10; Majuscule; Vertical; Negru. Subtitluri, Sect. cad.; 8; Maj. şi minusculă; Vertical; Negru. Scara; 6; Maj. şi minusculă; Vertical; Negru. ID; 4; Vertical; Negru. • Drumurile se redactează cu negru; • Hidrografia se redactează cu albastru; • Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător. Separat se va livra un fişier format CSV, (Denumire UAT.csv) care să conţină adresele administrative şi coordonatele punctului de asociere, astfel: UAT, Localitate, tip artera, den artera, nr. administrativ, Nord, Est Exemplu: CIOLPANI, Izvorani, stradă, Ţărmului, 23, 300000, 500000 Dicţionar de tipuri arteră: Nr. Curent; Tip arteră. 1; Alee. 2; Bulevard. 3; Cale. 4; Canal. 5; Canton. 6; Cartier. 7; Câmp. 8; Colonie. 9; Curte. 10; Drum. 11; Esplanadă. 12; Fundac. 13; Fundătură. 14; Hotar. 15; Intrare. 16; Parc. 17; Pasaj. 18; Piaţă. 19; Piaţetă. 20; Pietonal. 21; Platou. 22; Pod. 23; Poligon. 24; Potecă. 25; Prelungire. 26; Rampa. 27; Scuar. 28; Splai. 29; Staţie. 30; Stradă. 31; Stradelă. 32; Suiş. 33; Şir. 34; Şosea. 35; Trecătoare. 36; Uliţă. 37; Vad. 38; Variantă. 0; Neidentificat. Note: Coordonatele Nord, Est vor fi introduse în sistemul de proiecţie STEREO70 (în metri fără zecimale). Denumirile vor fi scrise cu diacritice. Punctul de asociere va fi amplasat aproximativ în centrul poligonului ce reprezintă imobilul respectiv. Structura fişierelor pentru predare: Sublivrarea Plan cadastral preliminar al intravilanului Director: UAT_plan_cadastral_preliminar_intravilan, cu subdirectoarele: - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. sau - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_preliminar_intravilan .dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_preliminar_intravilan .dxf" va conţine minim următoarele: DENUMIREA LAYER-ULUI; CONŢINUTUL LAYER-ULUI. [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei; - Titlul: Plan cadastral intravilan; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; -Legenda; -Direcţia Nord; -Denumirea executantului, data întocmirii; -Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly; Limita UAT şi teritorii vecine. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt; Numele unităţilor administrativ- teritoriale. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly; Limitele intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt; Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly; Limitele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt; Numerele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly; Limitele imobilelor. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt; ID-urile imobilelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly; limita tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt; numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt; Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly; Limitele construcţiilor definitive. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt; Codurile construcţiilor. [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt; Toponimie. şi - un subdirector "tiff georeferenţiat" care include fişierele de tip tiff. | Anexa nr. 1A se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 1A PLAN CADASTRAL AL INTRAVILANULUI Conţinutul planului cadastral al intravilanului: • Titlul: Plan cadastral al intravilanului; • Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; • Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70; • Legenda; • Direcţia Nord; • Limita UAT; • Denumirea executantului (4 cm x 2 cm), semnătura, data întocmirii; • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea; • Limitele imobile; • Numerele administrativ pentru imobilelor din intravilan acolo unde sunt atribuite de autoritatea locală; • Limitele construcţiilor definitive; • Toponimie (denumiri: drumuri şi străzi); • Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur; • Grosimi linii: - Cadru planşă - 0,5 mm; - Limita de judeţ - 1 mm cu culoarea roşu; - Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu; - Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru; - Limita imobil - 0,4 mm, cu negru; - Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru; • Texte Denumire; Înălţime (mm); Stil (M,Mm,m); Înclinare (V, I); Culoare. Judeţ; 8; Majusculă; Vertical; Negru. UAT; 8; Majusculă; Vertical; Negru. Localităţi; 8; Maj. şi minusculă; Vertical; Negru. Hidrografie; 2; Maj. şi minusculă; Italic; Albastru. Titlu; 10; Majuscule; Vertical; Negru. Subtitluri, Sect. cad.; 8; Maj. şi minusculă; Vertical; Negru. Scara; 6; Maj. şi minusculă; Vertical; Negru. ID; 4; Vertical; Negru. • Drumurile se redactează cu negru; • Hidrografia se redactează cu albastru; • Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător. Separat se va livra un fişier format CSV, (Denumire UAT.csv) care să conţină adresele administrative şi coordonatele punctului de asociere, astfel: UAT, Localitate, tip artera, den artera, nr. administrativ, Nord, Est Exemplu: CIOLPANI, Izvorani, stradă, Ţărmului, 23, 300000, 500000 Dicţionar de tipuri arteră: Nr. Curent; Tip arteră. 1; Alee. 2; Bulevard. 3; Cale. 4; Canal. 5; Canton. 6; Cartier. 7; Câmp. 8; Colonie. 9; Curte. 10; Drum. 11; Esplanadă. 12; Fundac. 13; Fundătură. 14; Hotar. 15; Intrare. 16; Parc. 17; Pasaj. 18; Piaţă. 19; Piaţetă. 20; Pietonal. 21; Platou. 22; Pod. 23; Poligon. 24; Potecă. 25; Prelungire. 26; Rampa. 27; Scuar. 28; Splai. 29; Staţie. 30; Stradă. 31; Stradelă. 32; Suiş. 33; Şir. 34; Şosea. 35; Trecătoare. 36; Uliţă. 37; Vad. 38; Variantă. 0; Neidentificat. Note: Coordonatele Nord, Est vor fi introduse în sistemul de proiecţie STEREO70 (în metri fără zecimale). Denumirile vor fi scrise cu diacritice. Punctul de asociere va fi amplasat aproximativ în centrul poligonului ce reprezintă imobilul respectiv. Structura fişierelor pentru predare: Sublivrarea Plan cadastral al intravilanului Director: UAT_plan_cadastral_intravilan, cu subdirectoarele: - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. sau - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_ intravilan .dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_ intravilan .dxf" va conţine minim următoarele: DENUMIREA LAYER-ULUI; CONŢINUTUL LAYER-ULUI. [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei; - Titlul: Plan cadastral intravilan; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly; Limita UAT şi teritorii vecine. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt; Numele unităţilor administrativ- teritoriale. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly; Limitele intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt; Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly; Limitele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt; Numerele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly; Limitele imobilelor. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt; ID-urile imobilelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly; limita tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt; numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt; Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly; Limitele construcţiilor definitive. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt; Codurile construcţiilor. [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt; Toponimie. şi - un subdirector "tiff georeferenţiat" care include fişierele de tip tiff. |
| 57. | ANEXA Nr. 5 FIŞA DE DATE A IMOBILULUI UAT . . . . . . . . . . Sector cadastral . . . . . . . . . . ID imobil . . . . . . . . . . 1. DATE TEREN Nr. Tarla/ stradă; Nr. parcelă/ nr. poştal; Suprafaţă măsurată; Nr. CF; Nr. cad/ nr. top; Împrejmuit/ Neîmprejmuit (Î/N); Zona cooperativizată/ necooperativizată (Co/Nco). Observaţii: 2. DATE CONSTRUCŢII PERMANENTE Identificator construcţie; Cod grupă destinaţie; Număr niveluri; Constr. cu acte (DA/NU); Construcţie condominiu (DA/NU); Nr. bloc; Nr. total UI; Suprafaţă construită măsurată. C1. C2. . . .. Cn. Părţile comune: Observaţii: 3. PROPRIETATEA/POSESIA Nr. Crt.; Nume şi prenume deţinător/ Denumire persoană juridică; CNP/ CUI; Nr. act de proprietate/posesie; Observaţii. 1. 2. În aplicarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică. Declaraţia titularului dreptului de proprietate: Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . posesor al CI seria. nr . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr . . . . . . . . . . reprezentând . . . . . . . . . . cu suprafaţa diminuată de . . . . . . . . . . ha şi cu amplasamentul stabilit conform înţelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr . . . . . . . . . . Posesor/Titular drept de proprietate (nume şi prenume, semnătura); Reprezentantul Prestatorului (nume şi prenume, semnătura). Note: - Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fişei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului. - Declaraţia titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafaţă. Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate. - În cazul imobilelor cu posesori, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori | Anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 5 FIŞA DE DATE A IMOBILULUI UAT . . . . . . . . . . Sector cadastral . . . . . . . . . . ID imobil . . . . . . . . . . 1. DATE TEREN Nr. Tarla/ stradă; Nr. parcelă/ nr. poştal; Suprafaţă măsurată; Nr. CF; Nr. cad/ nr. top; Împrejmuit/ Neîmprejmuit (Î/N); Zona cooperativizată/ necooperativizată (Co/Nco). Observaţii: 2. DATE CONSTRUCŢII PERMANENTE Identificator construcţie; Cod grupă destinaţie; Număr niveluri; Constr. cu acte (DA/NU); Construcţie condominiu (DA/NU); Nr. bloc; Nr. total UI; Suprafaţă construită măsurată. C1. C2. . . .. Cn. Părţile comune: Observaţii: 3. PROPRIETATEA/POSESIA Nr. Crt.; Nume şi prenume deţinător/ Denumire persoană juridică; CNP/ CUI; Adresă poștală, electronică; Nr. de telefon; Nr. act de proprietate/posesie; Observaţii. 1. 2. În aplicarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică. Declaraţia titularului dreptului de proprietate: Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . posesor al CI seria. nr . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr . . . . . . . . . . reprezentând . . . . . . . . . . cu suprafaţa diminuată de . . . . . . . . . . ha şi cu amplasamentul stabilit conform înţelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr . . . . . . . . . . Posesor/Titular drept de proprietate (nume şi prenume, semnătura); Reprezentantul Prestatorului (nume şi prenume, semnătura). Note: - Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fişei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului. - Declaraţia titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafaţă. Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate. - În cazul imobilelor cu posesori, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori. - În cazul imobilelor pentru care se intabulează dreptul de proprietate în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în lipsa actelor de proprietate, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către proprietari. |
| 58. | ANEXA Nr. 6 STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate. Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare Director: UAT Date teren Conţine subdirectorul: - "Memoriu_tehnic", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor efectuate. Director: UAT Registru livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT Opis livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . Conţine fişiere pdf şi xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT planuri cadastrale livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . Conţine: - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. . . .dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale; Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. . . .dxf" va conţine minim următoarele: DENUMIREA LAYER-ULUI; CONŢINUTUL LAYER-ULUI. [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei; - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly; Limita UAT şi teritorii vecine. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt; Numele unităţilor administrativ - teritoriale. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly; Limitele intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt; Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly; Limitele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt; Numerele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly; Limitele imobilelor. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt; ID-urile imobilelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly; limita tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt; numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt; Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly; Limitele construcţiilor definitive. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt; Codurile construcţiilor. [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt; Toponimie. şi - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff şi pdf. Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - documente tehnice finale Director: UAT Registru final Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT Opis final Conţine fişiere pdf şi xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare. Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final. În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT planuri cadastrale final Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare: - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale. Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_final.dxf" va conţine minim următoarele: DENUMIREA LAYER-ULUI; CONŢINUTUL LAYER-ULUI. [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei; - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly; Limita UAT şi teritorii vecine. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt; Numele unităţilor administrativ- teritoriale. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly; Limitele intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt; Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly; Limitele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt; Numerele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly; Limitele imobilelor. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt; ID-urile imobilelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly; limita tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt; numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt; Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly; Limitele construcţiilor definitive. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt; Codurile construcţiilor. [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt; Toponimie. şi - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff şi pdf. | Anexa nr. 6 se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 6 STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate. Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare Director: UAT Date teren Conţine subdirectorul: - "Raport_tehnic", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor efectuate. Director: UAT Registru livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT Opis livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . Conţine fişiere pdf şi xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT planuri cadastrale livare-parţială-nr. . . . . . . . . . . Conţine: - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. . . .dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale; Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. . . .dxf" va conţine minim următoarele: DENUMIREA LAYER-ULUI; CONŢINUTUL LAYER-ULUI. [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei; - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly; Limita UAT şi teritorii vecine. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt; Numele unităţilor administrativ - teritoriale. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly; Limitele intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt; Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly; Limitele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt; Numerele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly; Limitele imobilelor. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt; ID-urile imobilelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly; limita tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt; numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt; Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly; Limitele construcţiilor definitive. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt; Codurile construcţiilor. [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt; Toponimie. şi - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff şi pdf. Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - documente tehnice finale Director: UAT Registru final Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului. Director: UAT Opis final Conţine fişiere pdf şi xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare. Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final. În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic. Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral). Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ. Director: UAT planuri cadastrale final Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare: - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc: [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT; [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului. [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator); [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc. - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale. Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_final.dxf" va conţine minim următoarele: DENUMIREA LAYER-ULUI; CONŢINUTUL LAYER-ULUI. [Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei; - Titlul: Plan cadastral; - Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral; - Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70; - Legenda; - Direcţia Nord; - Denumirea executantului, data întocmirii; - Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale; - Numărul planşei (dacă sunt mai multe); - Trăsături de caroiaj. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly; Limita UAT şi teritorii vecine. [Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt; Numele unităţilor administrativ- teritoriale. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly; Limitele intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt; Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly; Limitele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt; Numerele sectoarelor cadastrale. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly; Limitele imobilelor. [Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt; ID-urile imobilelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_poly; limita tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_TARLA_txt; numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor. [Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt; Numerele poştale ale imobilelor din intravilan. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly; Limitele construcţiilor definitive. [Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt; Codurile construcţiilor. [Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt; Toponimie. şi - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff şi pdf. |
| 59. | ANEXA Nr. 11 OCPI . . . . . . . . . . (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr..ANEXA NR: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare UAT . . . . . . . . . . ETAPA 1 - documente în format digital Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică în UAT. . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . / (data) intrat în efectivitate în data de, încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . . / (data) Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în(se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. . . . . . . . . . .- Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, UAT. . . . . . . . . ., etapa 1 - documente în format digital, din cadrul contractului nr./ (data) . Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr.. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbale de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi, (dacă este cazul) pentru refaceri, nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi nr. . . . . . . . . . ./ (data) . Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Lista ipmobilelor verificate cu raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, Comisia de recepţie a constatat că: (se va completa după caz) • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. sau • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) 1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate 2. Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 3. Fişierele .cgxml 4. Registrul cadastral al imobilelor 5. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători 6. Planurile cadastrale 7. Planul sectoarelor cadastrale Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Comisia de recepţie constată că Livrarea nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 -documente în format digital, pentru UAT. . . . . . . . . ., NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent. Comisia de recepţie NU recepţionează livrarea nr.. Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 şi dispune: (se va selecta o singură decizie după caz ) • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri:. Nume prenume, funcţie, semnătura. Nume prenume, funcţie, semnătura. | Anexa nr. 11 se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 11 OCPI . . . . . . . . . . (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr..ANEXA NR: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare UAT . . . . . . . . . . ETAPA 1 - documente în format digital Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică în UAT. . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . / (data) intrat în efectivitate în data de, încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . . / (data) Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în(se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. . . . . . . . . . .- Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT. . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data) . Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr.. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbale de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data) şi, (dacă este cazul) pentru refaceri, nr. . . . . . . . . . ./ (data) şi nr. . . . . . . . . . ./ (data). Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că: (se va completa după caz) • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. sau • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) 1. Raport tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate 2. Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 3. Fişierele .cgxml 4. Registrul cadastral al imobilelor 5. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători 6. Planurile cadastrale 7. Planul sectoarelor cadastrale Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Comisia de recepţie constată că Livrarea nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, pentru UAT. . . . . . . . . ., NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent. Comisia de recepţie NU recepţionează livrarea nr.. Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 şi dispune: (se va selecta o singură decizie după caz ) • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri:. Nume prenume, funcţie, semnătura. Nume prenume, funcţie, semnătura. * Termenele de corectare a erorilor constatate nu sunt aplicabile și nu se menționează în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de către ANCPI. |
| 60. | ANEXA Nr. 14 OCPI (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT . . . . . . . Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data) Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr..: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare UAT, din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT . . . . . . . . . . Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. Cu ocazia recepţiei cantitative Comisia de recepţie a stabilit numărul de fişiere şi lista ID-urilor care se verifică, conform Specificaţiilor tehnice: Categorie; Identificator; Număr imobile. Număr total de imobile din cadrul livrării; NT. Număr total de imobile care se verifică; N=N1+N2. Număr imobile care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare; N1. Procent 10% din nr. de imobile fără informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare; N2 = 10% din NT-N1. Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr.) imobile verificate b) Verificarea calitativă În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului. Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate: Nr. imobile; Suprafaţa aferentă imobilelor (ha). A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A=B+C) din care:. B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale plata 100% din preţul unitar pe hectar. C - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAŢI, subiect al înscrierii provizorii a UAT-ului plata 10% din preţul unitar pe hectar. Notă: Se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral . . . . . . . . . . Nr. imobile; Suprafaţa aferentă imobilelor (ha). A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A=B+C) din care:. B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale plata100% din preţul unitar pe imobil. C - IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice sau/şi IMOBILE care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice. Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos) - Procese verbal de predare-primire - Notificare la finalizarea livrării Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - Procese verbale de constatare, dacă este cazul - Alte documente, după caz. Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru UAT îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare. Prezentul Proces Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura. | Anexa nr. 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 14 OCPI (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT . . . . . . . . . . Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data) Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr..: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT, din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT . . . . . . . . . . Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. Categorie; Identificator; Număr imobile. Număr total de imobile din cadrul livrării; NT*. * Numărul imobilelor livrate (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării. b) Verificarea calitativă În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului. Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate: Nr. imobile; Suprafaţa aferentă imobilelor (ha). A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C+D) din care:. B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale, plata 100% din preţul unitar pe hectar. C - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAŢI, plata 10% din preţul unitar pe hectar. D - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, REZERVA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR, plata 50% din prețul unitar pe imobil. Notă: Se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral . . . . . . . . . . Nr. de imobile din extravilan (1); Nr. de imobile din intravilan (2); Nr. total de imobile (3) = (1) + (2); Suprafaţa aferentă nr. total de imobile (ha) (4). A – TOTAL IMOBILE DIN INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN RECEPŢIONATE (A = B + C + D + E), din care:. B - Imobile cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale plata 100% din preţul unitar pe imobil. C - Imobile cu proprietari neidentificaţi, plata 10% din preţul unitar pe imobil. D - Imobile cu proprietari neidentificaţi reprezentând rezerva comisiei locale de fond funciar, plata 50% din preţul unitar pe imobil. E - Imobile care nu fac obiectul decontării: - imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice; - imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice; - unităţile individuale din construcţiile de tip condominiu.. ID imobil mixt; Sector cadastral; Suprafața totală (mp) a imobilului mixt; Suprafața intravilan (mp); Suprafața extravilan (mp). TOTAL IMOBILE MIXTE RECEPŢIONATE (A = B + C + D + E). B - Imobile cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale, plata 100% din preţul unitar pe imobil. C - Imobile cu proprietari neidentificaţi, plata 10% din preţul unitar pe imobil. D - Imobile cu proprietari neidentificați, rezerva comisiei locale de fond funciar, plata 50% din prețul unitar pe imobil. E - Imobile care nu fac obiectul decontării: - imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice - imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice; - unităţile individuale din construcţiile de tip condominiu.. Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului. Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos) - Procese-verbale de predare-primire; - Procese-verbale de constatare, dacă este cazul; - Rapoarte din sistemul informatic, dacă este cazul; - Alte documente, după caz. Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru UAT ….. îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare. Prezentul Proces-Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura |
| 61. | ANEXA Nr. 16 OCPI (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT . . . . . . . . . . Contract subsecvent nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data) Lot nr.: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT . . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data). Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -finale, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data) şi, pentru refaceri (dacă este cazul), nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi nr. / (data). Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Lista imobilelor verificate cu raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului finale, Comisia de recepţie a constatat că: (se va completa dup caz) • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. sau • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) 1. Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc. 2. Fişierele .cgxml 3. Registrul cadastral al imobilelor 4. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători 5. Planurile cadastrale 6. Planul sectoarelor cadastrale verbal) Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga Livrare Documentele tehnice ale cadastrului -finale se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului. Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, pentru UAT, NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent. (se va selecta o singură decizie după caz ) • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie din OCPI a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura.. | Anexa nr. 16 se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 16 OCPI (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT . . . . . . . . . . Contract subsecvent nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data) Lot nr.: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT . . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data). Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, care au fost predate de către Prestator conform Procesului-verbal de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data) şi, pentru refaceri (dacă este cazul), nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi nr. / (data). Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului finale, Comisia de recepţie a constatat că: (se va completa dup caz) • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. sau • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) b) Verificarea calitativă (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate) 1. Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc. 2. Fişierele .cgxml 3. Registrul cadastral al imobilelor 4. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători 5. Planurile cadastrale 6. Planul sectoarelor cadastrale Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul-verbal) În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga Livrare Documentele tehnice ale cadastrului - finale se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului. Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, pentru UAT …………., NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent. (se va selecta o singură decizie după caz ) • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile; sau • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile; sau • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ. Prezentul proces-verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie din OCPI a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura.. *Termenele de corectare a erorilor constatate nu sunt aplicabile și nu se menționează în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de către ANCPI. |
| 62. | ANEXA Nr. 17 OCPI (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT . . . . . . . . . . Contract subsecvent nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data) Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în(se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului -finale UAT . . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . . Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT . . . . . . . . . . şi a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor sau au fost afectate de soluţionarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. b) Verificarea calitativă În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului. Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate: Nr. imobile; Suprafaţa aferentă imobilelor (ha). A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C) din care:. B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale plata100% din preţul unitar pe hectar. C - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAŢI, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului plata 10% din preţul unitar pe hectar. Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral . . . . . . . . . . Nr. imobile; Suprafaţa aferentă imobilelor (ha). A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C) din care:. B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale plata100% din preţul unitar pe imobil. C - IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice sau/şi IMOBILE care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice. Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos) - Procese verbal de predare-primire - Procese verbale de constatare, dacă este cazul - Alte documente, după caz. Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru UAT îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documente tehnice ale cadastrului - finale. Prezentul Proces Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura. | Anexa nr. 17 se modifică și va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 17 OCPI (judeţul) Nr. / (data) MODEL PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT . . . . . . . . . . Contract subsecvent nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data) Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului). Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale UAT . . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . . Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT . . . . . . . . . . şi a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor sau au fost afectate de soluţionarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepţie. a) Verificarea cantitativă În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare. b) Verificarea calitativă În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului. Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul. Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate: Nr. imobile; Suprafaţa aferentă imobilelor (ha). A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A=B+C+D) din care:. B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale, plata 100% din preţul unitar pe hectar. C - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAŢI, plata 10% din preţul unitar pe hectar. D - IMOBILE CU PROPRIETARI NEIDENTIFICAȚI, REZERVA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR, plata 50% din prețul unitar pe imobil. Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului. Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral . . . . . . . . . . Nr. de imobile din extravilan (1); Nr. de imobile din intravilan (2); Nr. total de imobile (3) = (1)+(2); Suprafaţa aferentă nr. total de imobile (ha) (4). A - TOTAL IMOBILE DIN INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN RECEPŢIONATE (A = B + C + D + E), din care:. B - Imobile cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale, plata 100% din preţul unitar pe imobil. C - Imobile cu proprietari neidentificaţi, plata 10% din preţul unitar pe imobil. D - imobile cu proprietari neidentificaţi reprezentând rezerva comisiei locale de fond funciar, plata 50% din preţul unitar pe imobil. E - Imobile care nu fac obiectul decontării: - imobile cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice; - imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice; - unităţile individuale din construcţiile de tip condominiu.. Notă: se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului. Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos) - Procese-verbale de predare-primire; - Procese-verbale de constatare, dacă este cazul; - Rapoarte din sistemul informatic, dacă este cazul; - Alte documente, după caz. Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru UAT ………… îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului şi recepţionează livrarea Documente tehnice ale cadastrului - finale. Prezentul Proces-Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI. Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Membri: Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura. |