Direcția de Înregistrare Sistematică

APROB,

DIRECTOR GENERAL

Radu Codruţ ŞTEFĂNESCU

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea și completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară  nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere faptul că:

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/28.06.2016 au fost aduse modificări și completări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (denumită în continuare Legea nr. 7/1996), care au creat, începând cu anul 2016, cadrul legal necesar finanțării de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral din extravilan și, pe cale de excepție, din intravilan.

Prin reglementările instituite de acest act normativ se urmărește accelerarea realizării cadastrului în România și implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, în perioada 2015 - 2023, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, a cărui realizare constituie o necesitate întrucât va asigura punerea în aplicare a obiectivelor asumate de către statul român, precum dezvoltarea agriculturii, infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică.

Înregistrarea sistematică a terenurilor agricole din extravilan va contribui astfel la implementarea noilor mecanisme prin care se pot solicita subvenții, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul naţional de cadastru şi carte funciară trebuie să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.

Având în vedere necesitatea implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară într-un termen scurt, precum și pentru sprijinirea implementării schemelor de plăți în agricultură prin identificarea și înscrierea terenurilor care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, a fost elaborat un Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (denumit în continuare Proiect de OUG), supus dezbaterii publice la data de 21.02.2017.

Principalele măsuri legislative necesar a fi luate de urgență pentru accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică constau în:

- simplificarea procedurii de înregistrare sistematică, prin excluderea anumitor etape;

- completarea normelor referitoare la finanțarea din veniturile proprii ale ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile-administrativ teritoriale pentru sectoare cadastrale din extravilan, prin raportarea prețurilor și a sumelor decontate din veniturile proprii ale ANCPI, la gradul de dificultate determinat de categoriile de teren unde accesul pentru efectuarea lucrărilor este mai dificil;

- acordarea fondurilor destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică atât pentru sectoare cadastrale care cuprind numai imobile din extravilan, cât și pentru sectoare cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și din intravilan;

- majorarea termenului acordat pentru încheierea contractului de finanțarea de lucrări de înregistrare sistematică derulate la nivel de sector cadastral;

- reducerea la jumătate a termenului de contestare și a perioadei de soluționare a contestațiilor pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral;

- detalierea și completarea normelor referitoare la înscrierea imobilelor proprietate privată sau publică.

În considerarea celor mai sus menționate, s-a impus modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (Procedură), aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI  nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul corelării și armonizării dispozițiilor acesteia cu noile prevederi ale Proiectului de OUG. De asemenea, anumite prevederi au fost modificate pentru simplificarea interpretării și evitarea unor neclarități sau erori în aplicarea Procedurii.

Astfel, articolul 4 din Procedură a fost modificat, pentru clarificarea anumitor aspecte ale procesului de înregistrare sistematică sau a părților implicate în acesta, prin completarea definirii prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică și introducerea definirii legii aplicabile. De asemenea, pentru asigurarea unor reglementări armonizate, definițiile cuprinse în articolul 1 al Anexei nr. 2 la Procedură au fost completate și modificate corespunzător.

Punctele 2 și 9 ale articolului 5 din Procedură au fost puse în concordanță cu reglementările punctului 7 al Proiectului de OUG, fiind prevăzută obligația unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării de a încheia cu prioritate un contract de achiziție publică având ca obiect imobile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional sau imobile care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Această obligație a fost completată în mod corespunzător și în cuprinsul articolului 6 al Anexei nr. 2 la Procedură.

De asemenea, în aplicarea prevederilor aceluiași punct al Proiectului de OUG, termenul de 45 de zile prevăzut de Procedură pentru încheierea contractului de finanțare a fost majorat la 60 de zile.

Totodată, pentru asigurarea înscrierii imobilelor, cu celeritate, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, s-a constatat necesitatea reducerii termenelor de derulare a lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de sector cadastral. Astfel, a fost micșorată durata contractelor de finanțare ce vor putea fi încheiate în anul 2018, prevăzută în cuprinsul alineatului (2) al punctului 7 din cadrul articolului 5, precum și din Anexa nr. 2 la Procedură.

Având în vedere micșorarea, conform prevederilor punctului 11 al Proiectului de OUG, a perioadelor de afișare și soluționare a cererilor de rectificare în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor derulate la nivel de sector cadastral, Anexele nr. 6 și nr. 7 la Procedură au fost și acestea modificate corespunzător.

Ținând cont de abrogarea articolului 11 alineatul (1) din Legea nr. 7/1996 prin dispozițiile punctului 8 al Proiectului de OUG, a fost eliminată din Procedură obligația responsabililor de contract de efectuare a verificărilor necesare pentru emiterea ordinului directorului general al ANCPI de informare privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor.

Dispozițiile punctului 11 al articolului 5 din Procedură, precum și cele ale articolului 6 din Anexa nr. 2 la Procedură, au fost modificate corespunzător cu prevederile punctului 6 al Proiectului de OUG care permit majorarea sumei decontate pe carte funciară în cazul UAT- urile situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate.

Totodată, având în vedere reglementările punctului 4 al Proiectului de OUG, în cuprinsul punctului 11 al articolului 5 din Procedură, s-a stabilit posibilitatea decontării, cu 50% din preţul ofertat pe carte funciară, și în cazul imobilelor cu geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare».

Ținând cont de faptul că, potrivit punctului 5 al Proiectului de OUG, au devenit eligibile pentru acordarea finanțării și lucrările de înregistrare sistematică având ca obiect sectoarele cadastrale mixte, care cuprind imobile din extravilan și imobile din intravilan, au fost eliminate prevederile procedurale contrare din cuprinsul alineatului (7) al punctului 11 al articolului 5 din Procedură.

În considerarea celor mai sus menționate, vă rugăm să aprobați modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de ordin anexat.